JBOSS-EAP-EXAMPLE

DATOS GENERALES
Identificación del documento	PL-001_JPA_HIBERNATE
Título del documento	Plan de trabajo Persistencia JPA/Hibernate
Proyecto	JBOSS-EAP-EXAMPLE
Gerente
Área demandante
Director
Responsables	Área			Responsable
	Arquitectura
Control de versionado	Versión	Fecha	Autor		Comentarios
	1.0.0	13/10/2025	Federico Martín Lara		Versión inicial
	1.0.1	15/10/2025	Federico Martín Lara		- Se añade documento de configuración punto 1. / - Se añade documento de prueba paso 1. / - Se añade documento de desarrollo punto 2.
	1.0.2	16/10/2025	Federico Martín Lara		- Se añade documento de prueba paso 2.

Contenido

# Introducción
El presente documento define un plan de trabajo que tiene como objetivo la configuración y prueba de las funcionalidades de persistencia de la plataforma JBOSS EAP Server. El plan consiste en configurar y probar los siguientes puntos:
- Conexión a base de datos
- Entidades JPA
- Repositorios con Panache

# Documentos de referencia
- PL-000_DOC_GENERAL_PLAN – Documento General de Planificación
- CONF-001_DOC_CONFIGURACION_BD – Documento de configuración de base de datos
- PRU-001_DOC_CONFIGURACION_BD – Prueba de configuración de la base de datos
- DES-001_DOC_DESARROLLO_JPA – Documento de desarrollo de entidades JPA
- PRU-002_DOC_DESARROLLO_JPA – Prueba de desarrollo de entidades JPA
# Conexión a base de datos
Se realizarán los siguientes pasos:
1. Hacer la configuración para un entorno de pruebas (WildFly).
2. Una vez probado, la configuración se reproducirá en el servidor JBoss EAP.
Se elabora el documento técnico CONF-001_DOC_CONFIGURACION_BD explicando la configuración y el proceso sobre el servidor JBoss EAP y el proyecto de prueba.
Se elabora documento de prueba PRU-001_DOC_CONFIGURACION_BD demostrando de manera técnica que la configuración se aplica.
# Entidades JPA
Se realizarán los siguientes pasos:
1. Desarrollar las entidades.
2. Probar las entidades en el proyecto de prueba.
Se elabora el documento técnico DES-001_DOC_DESARROLLO_JPA explicando el proceso de desarrollo sobre el servidor JBoss EAP y el proyecto de prueba.
Se elabora documento de prueba PRU-002_DOC_DESARROLLO_JPA demostrando de manera técnica que las entidades se cargan correctamente.
# Repositorios con Panache